Planning Final Implementasi Dashboard Model

Acuan kerja prototipe dashboard untuk kebutuhan PA/sidang

Dokumen ini merangkum planning final implementasi dashboard hasil model trained sebagai kelanjutan implementatif dari penelitian. Dashboard diposisikan sebagai prototipe visual yang membantu prioritisasi verifikasi klaim, bukan sebagai sistem penetapan fraud final.

# 1. Positioning Dashboard

Dashboard dirancang untuk mengubah keluaran model machine learning menjadi alat bantu analitis yang dapat menyusun klaim ke dalam urutan prioritas verifikasi. Nilai strategisnya tidak hanya terletak pada tampilan skor risiko, tetapi pada kemampuannya menerjemahkan hasil eksperimen model ke bentuk yang lebih operasional bagi proses pemeriksaan klaim.

Dengan posisi tersebut, dashboard berfungsi sebagai jembatan antara hasil evaluasi model dan kebutuhan implementasi prototipe. Pengguna dapat melihat daftar klaim berisiko, kategori prioritas, serta penjelasan faktor dominan yang memengaruhi prediksi.

Framing metodologis: Perlu ditekankan bahwa dashboard ini merupakan alat bantu prioritas verifikasi klaim. Skor risiko yang ditampilkan adalah indikasi risiko berbasis model terhadap pseudo-label, bukan bukti fraud aktual atau keputusan fraud final.

# 2. Tujuan Implementasi

menampilkan ringkasan performa dan konfigurasi model final;

menerima input single claim maupun batch claim;

menghasilkan skor risiko untuk setiap klaim;

mengelompokkan klaim ke dalam kategori prioritas verifikasi;

menampilkan ranking klaim berisiko tinggi;

menyediakan penjelasan sederhana mengenai faktor yang memengaruhi prediksi; dan

memungkinkan hasil scoring diekspor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan tujuan tersebut, dashboard diposisikan sebagai prototipe decision-support yang menunjukkan bagaimana hasil model dapat dipakai dalam skenario triase klaim secara praktis.

# 3. Scope Dashboard

## 3.1 Wajib untuk Demo Sidang

| Fitur | Fungsi |
| --- | --- |
| Overview model | Menampilkan model final, threshold, dan metrik utama |
| Batch upload CSV | Mengolah banyak klaim sekaligus |
| Single claim input | Menguji satu klaim melalui form atau CSV satu baris |
| Risk scoring | Menghasilkan skor risiko dari model trained |
| Ranking klaim | Mengurutkan klaim dari risiko tertinggi |
| Status prioritas | Menandai klaim sebagai prioritas verifikasi atau tidak |
| Export hasil | Mengunduh hasil scoring dalam format CSV |
| Disclaimer metodologis | Menegaskan bahwa hasil bukan fraud final |

Paket fitur ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hasil model dapat digunakan secara visual, praktis, dan relevan untuk kebutuhan demo sidang.

## 3.2 Menengah Jika Waktu Cukup

| Fitur | Nilai tambah |
| --- | --- |
| Template input CSV | Memudahkan pengguna mencoba batch claim dengan struktur yang benar |
| Top factors sederhana | Menampilkan fitur dominan yang memengaruhi skor |
| Documentation/notes | Menjelaskan pseudo-label, threshold, dan batas interpretasi |
| Ringkasan klaim prioritas | Menampilkan jumlah klaim high, medium, dan low risk |
| Filter dan sorting | Memudahkan eksplorasi hasil scoring |

## 3.3 Pengembangan Lanjutan

| Fitur | Catatan |
| --- | --- |
| SHAP real-time | Lebih berat secara komputasi dan tidak wajib untuk MVP |
| LIME interaktif | Baik sebagai pengayaan, tetapi bukan fitur inti demo |
| Database dan multi-user | Relevan untuk produksi, belum prioritas untuk PA |
| Audit trail dan autentikasi | Arah pengembangan lanjutan |
| Integrasi API atau deployment cloud | Dilakukan setelah prototipe lokal stabil |

# 4. Alur Sistem Dashboard

Input klaim

Validasi schema

Preprocessing dan feature alignment

Model trained

Risk score

Threshold decision

Risk category dan priority status

Interpretasi sederhana

Output dashboard dan export CSV

Alur ini menegaskan bahwa konsistensi antara training dan inference harus dijaga. Jika input tidak sesuai schema, dashboard harus memberi pesan kesalahan yang jelas agar prediksi tidak dihasilkan dari data yang tidak valid.

# 5. Artefak yang Harus Disiapkan

| Artefak | Fungsi |
| --- | --- |
| model.pkl | Menyimpan model final trained |
| preprocessor.pkl | Menyimpan preprocessing yang identik dengan training |
| feature_schema.json | Daftar fitur wajib, tipe data, dan urutan kolom |
| winner_info.json | Informasi model final, branch fitur, dan threshold |
| final_metrics.json | Metrik model final |
| threshold_analysis.csv | Hasil pemilihan threshold |
| branch_features.json | Daftar fitur per branch |
| training_reference_stats.json | Median, mode, dan rentang fitur untuk default input |
| sample_batch_claims.csv | Contoh input batch claim |
| sample_single_claim.csv | Contoh input satu klaim |

Tiga artefak paling kritis adalah model, preprocessing, dan schema fitur. Tanpa ketiganya, inference pada dashboard berisiko tidak konsisten dengan pipeline training.

# 6. Strategi Single Claim Input

Fitur histori seperti jumlah layanan sebelumnya atau agregat biaya historis tidak selalu mudah diisi secara manual. Karena itu, strategi yang paling realistis untuk sidang adalah menggunakan simplified form yang hanya meminta fitur utama, sementara fitur lain diisi otomatis melalui nilai referensi dari data training.

| Kelompok fitur | Contoh input manual |
| --- | --- |
| Identitas | ID klaim |
| Demografis | Usia dan jenis kelamin |
| Klinis | Severity level dan lama rawat |
| Biaya | Tarif disetujui, tarif grouping, biaya per hari |
| Diagnosis | Jumlah diagnosis sekunder |
| Histori sederhana | Jumlah layanan sebelumnya jika tersedia |

fitur numerik yang tidak tersedia diisi dengan median referensi;

fitur kategorikal yang tidak tersedia diisi dengan mode;

fitur histori dapat diisi nol atau nilai referensi jika memang tidak tersedia.

Dashboard perlu menampilkan catatan bahwa hasil single claim bergantung pada kelengkapan fitur dan bersifat demonstratif apabila sebagian field diisi menggunakan reference stats.

# 7. Strategi Batch Claim Input

Batch claim menjadi fitur utama demo karena paling dekat dengan kebutuhan operasional. Verifikator pada praktiknya memerlukan daftar prioritas dari banyak klaim, bukan hanya penilaian atas satu klaim secara terpisah.

user mengunggah file CSV;

dashboard memvalidasi kelengkapan dan nama kolom;

jika ada kolom yang kurang, sistem menampilkan daftar kolom yang hilang;

jika valid, data diproses dan diberi skor risiko;

hasil diurutkan dari skor tertinggi dan dapat diunduh kembali.

# 8. Rancangan Halaman Dashboard

Overview: Menampilkan model final, branch fitur, threshold, metrik evaluasi, serta penegasan bahwa output dibaca sebagai prioritas verifikasi.

Batch Risk Scoring: Berisi upload CSV, validasi schema, preview data, proses scoring, hasil ranking, dan tombol unduh hasil.

Single Claim Scoring: Berisi form input klaim, default reference stats, skor risiko, kategori, status prioritas, dan catatan keterbatasan input manual.

Model Interpretability: Berisi feature importance, top factors, serta visual statis SHAP atau LIME ringan bila tersedia.

Documentation and Notes: Berisi schema input, daftar fitur wajib, definisi risk score, threshold, versi model, dan batas interpretasi.

# 9. Risk Register Implementasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Preprocessing inference berbeda dari training | Prediksi tidak konsisten | Simpan pipeline preprocessing utuh dengan joblib |
| Kolom input batch tidak sesuai schema | Error atau hasil tidak valid | Gunakan validasi schema yang ketat |
| Fitur histori sulit diisi pada single claim | Form terlalu kompleks | Gunakan simplified form dan reference stats |
| Interpretability real-time berat | Dashboard lambat | Pakai SHAP statis dan top factors sederhana untuk MVP |
| Pseudo-label dibaca sebagai fraud final | Overclaim metodologis | Tampilkan disclaimer permanen di halaman utama dan output |
| Data input ekstrem atau tidak valid | Output tidak stabil | Tambahkan validasi rentang dan warning input |

# 10. Ukuran Keberhasilan Dashboard

Indikator fungsional:

dashboard dapat dijalankan secara lokal;

model trained berhasil dimuat;

input batch dan single claim dapat divalidasi serta diproses;

risk score, threshold, dan export hasil berjalan tanpa error pada skenario demo utama.

Indikator substantif:

dashboard dapat mengurutkan klaim berdasarkan skor risiko;

klaim berisiko tinggi dapat ditampilkan sebagai prioritas verifikasi;

faktor yang memengaruhi prediksi dapat dijelaskan secara sederhana; dan

pengguna memahami bahwa output model adalah indikasi risiko, bukan fraud final.

# 11. Roadmap Implementasi 3-5 Hari

| Hari | Target utama |
| --- | --- |
| Hari 1 | Ekspor model final, preprocessing, schema fitur, threshold, dan sample input. |
| Hari 2 | Bangun halaman batch upload, validasi schema, scoring batch, ranking, dan export hasil. |
| Hari 3 | Bangun halaman single claim dengan simplified form dan reference stats. |
| Hari 4 | Tambahkan interpretability ringan, halaman notes, serta disclaimer metodologis. |
| Hari 5 | Lakukan testing, siapkan sample demo, README, screenshot, dan narasi presentasi. |

# 12. Teknologi yang Direkomendasikan

Teknologi yang paling sesuai untuk tahap ini adalah Streamlit karena cepat dibuat, mendukung form input dan upload CSV, mudah menampilkan tabel maupun grafik, serta cukup ringan untuk kebutuhan demo lokal.

framework utama: Streamlit;

pemrosesan data: pandas dan numpy;

model loading: joblib;

visualisasi: plotly, matplotlib, atau komponen statis lain sesuai kebutuhan.

# 13. Narasi yang Dapat Disampaikan ke Dosen

Hasil model yang telah dilatih akan dilanjutkan ke dalam bentuk prototipe dashboard visual. Dashboard ini dirancang untuk menerima input satu klaim maupun batch klaim, kemudian menampilkan skor risiko, kategori prioritas verifikasi, daftar klaim berisiko tinggi, dan faktor yang memengaruhi prediksi. Dengan demikian, hasil model tidak hanya ditampilkan sebagai metrik eksperimen, tetapi juga divisualisasikan sebagai alat bantu analitis untuk prioritas verifikasi klaim. Keluaran dashboard tetap diposisikan sebagai indikasi risiko berbasis pseudo-label, bukan keputusan fraud final.

# 14. Definisi MVP Dashboard

overview model;

upload batch claim;

input single claim;

risk score dan threshold decision;

ranking klaim;

export hasil scoring;

top factors sederhana;

disclaimer pseudo-label; dan

README cara menjalankan.

Secara keseluruhan, planning ini menempatkan dashboard bukan sebagai tambahan visual, melainkan sebagai prototipe audit triage dashboard yang menerjemahkan hasil model trained ke bentuk yang lebih operasional, terukur, dan defensible untuk kebutuhan PA/sidang.